Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 137 000 Euro na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadania "Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Projekt umowy

zawarta w Katowicach w dniu ...................................pomiędzy Muzeum Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez :

1...................................................................

2...................................................................

z siedzibą w Katowicach Al. Korfantego 3

posiadajacym numer identyfikacji podatkowej NIP..........

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

..................................................................

..................................................................

z siedzibą w .................................................................

posiadajacym  numer identyfikacji podatkowej NIP..........

reprezentowanym przez:

1...................................................................

2...................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006r poz. 1163 z póź. zm.) zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia w zastępstwie Zamawiającego  obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inwestora zastępczego ustala się zgodnie z ceną ofertową w wysokości

Cana wraz z podatkiem VAT.....................................

/słownie:.........................................../,

w tym:

cena netto ..........................................

podatek VAT .............................................

- Wynagrodzenie w wysokości 0,5% ustalonej w pkt 1 kwoty zostanie wypłacone Wykonawcy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę nadzorowanej inwestycji.

- Wynagrodzenie w wysokości 1% ustalonej w pkt 1 kwoty zostanie wypłacone Wykonawcy po zawarciu umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji.

- Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, określających odpowiednio wartości wykonanej w danym czasie usługi.

Wartość tych faktur będzie liczona proporcjonalnie do wartości wykonanych w danym czasie robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony protokół odbioru wykonanych robót budowlanych sporządzony przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji oraz terminowe złożenie wymaganych w danym okresie sprawozdań z realizacji inwestycji.

- Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, w postaci faktury końcowej, zostanie dokonane po końcowym odbiorze wykonanej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz całkowitym rozliczeniu inwestycji z Generalnym Wykonawcą Inwestycji i wszelkimi instytucjami finansującymi zadanie.

- Wartość faktury końcowej za wykonane usługi nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia określonego w § 2 pkt 1.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy nr ...........................................................................................................              w terminie 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanej inwestycji aż do momentu przekazania środków trwałych na majątek Zamawiającego, nie dłużej jednak niż do ........................ r.

§ 4

- Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiajacego, zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, podejmując wszelkie niezbędne działania dla terminowego wykonania zadania inwestycyjnego tak, aby obiekt został zrealizowany zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami i mógł być użytkowany w sposób bezpieczny.

- W ramach tych czynności Wykonawca nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego.

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania umowy w imieniu Zamawiającego jest .....................................................

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawierać nazwę i numer umowy oraz będzie sporządzana w formie pisemnej. Korespondencja wysyłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie na adresy wymienione poniżej.

Dla Zamawiającego:

| Nazwisko: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |
| Telefon: |  |  |
| Fax.: |  |  |
| e-mail: |  |  |

Dla Wykonawcy:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

§ 5

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy w terminie, o którym mowa w ust 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 2 pkt 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej wykonania.

- Kary umowne za zwłokę Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli kary umowne sumowane z poszczególnych płatności wyniosą więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstapić od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniajacego podwyzszającego wysokośc kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie mozna było przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy może odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust 1 Wykonawca może żądać wyłacznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Jeżeli w toku realizacji procesu budowlanego nastąpi przerwa w jego realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część inwestycji w części proporcjonalnej do ich wartości.

§ 7

W przypadku zerwania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych).

§ 8

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

- w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji,

- w razie wystąpienia sytuacji przedstawionej w §6 ust 1.

§ 9

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, który nie został ujety w złożonej ofercie,Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą i wykazanie zdolności wskazanego podwykonawcy do ich wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia takiej zgody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę lub na zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawców do wykonania części usług, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Część usług powierzonych podwykonawcy przez Wykonawcę nie może zostać powierzona przez podwykonawcę osobie trzeciej.

§ 10

- Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 (wynagrodzenia z należnym podatkiem od towarów i usług) w formie przyjętej przez Wykonawcę zgodnie z art 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wydania przez Wykonawcę Protokółu Odbioru Końcowego Robót.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu działań Wykonawcy w okresie zgłaszania wad, Zamawiający pozostawi kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 3 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę i skutecznym usunięciu wad.

§ 11

  - Niezwłocznie po rozpoczęciu wykonywania usług przez Wykonawcę, Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy.

Wykonawca zwróci ww. dokumenty Zamawiającemu na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy.

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopię zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy.

§ 12

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

- zgodności z niniejszą umową,

- zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

- kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Termin gwarancji: na wykonane usługi wynosi ....................,( minimum 60 miesięcy ).

- Wykonawca wyznaczy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego nie później niż 14 dni przed upływem terminu gwarancji.

§ 13

- Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 7 dni przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu wiążącą ich umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu usług.

- Umowa wiążąca Wykonawców musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczą spośród siebie pełnomocnika.

- Pełnomocnik wskazany w umowie zawartej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i przedłożonej Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy, zostanie upoważniony do przyjmowania instrukcji i do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie Umowę i każdego z osobna.

- Pełnomocnik jest  upoważniony do wystawiania faktur i otrzymywania zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a każda taka zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków umowy.

- Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców realizujących wspólnie umowę.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający					Wykonawca

Załaczniki:

- Wykaz obowiązków Inwestora Zastępczego.

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

# Załącznik nr 1

Do umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

dla zadania „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Wykaz obowiązków Inwestora Zastępczego:

Do zadań Inwestora Zastępczego zwanego dalej Wykonawcą będzie należało koordynowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, a w szczególności:

- Kontrola dokumentacji projektowej w każdej fazie jej opracowywania pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami.

Niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Śląskiego dla

opracowywanego w ramach konkursu  projektu budowlanego Muzeum.

- Kontrola kompletności opracowań projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają  służyć tj.:

- uzyskania pozwolenia na budowę (pod kątem zawartości uzgodnień

międzybranżowych,

opinii właściwych rzeczoznawców i instytucji uzgadniających oraz innych decyzji

administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu realizowanego jako zadanie

kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przy współudziale

środków Unii Europejskiej),

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty

budowlano – montażowe.

- Uczestnictwo w imieniu zamawiającego w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę.

- Przygotowania kompletnych wniosków aplikacyjnych i przedłożenie ich  Zamawiającemu.

- Współpraca z instytucjami współfinansującymi inwestycję w zakresie prac objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO.

- Opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych  do uruchomienia współfinansowania zadania.

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” celem wyłonienia Generalnego Wykonawcy Inwestycji z uwzględnieniem kosztów w postępowaniach odwoławczych.

- Przygotowanie umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji o wykonanie robót.

- Protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy Inwestycji placu budowy oraz kontrola wykonania czynności poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych – zgłoszenie robót budowlanych, zgłoszenie prac do PIP, sprawdzenie poprawności zabezpieczenia placu budowy, itp.

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również zapisami umowy.

- Ustanowienie we własnym zakresie i na własny koszt inspektorów nadzoru, którzy będą odpowiedzialni za poszczególne zakresy robót wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji oraz będą

- Zapewnienie codziennej dyspozycyjności inspektorów nadzoru na placu budowy w godzinach pracy Generalnego Wykonawcy Inwestycji. W trakcie realizacji poszczególnych robót kontrolę nad prawidłowością ich wykonania powinien sprawować odpowiedzialny za dany zakres robót inspektor nadzoru. Koordynatorem wszystkich branż będzie inspektor nadzoru budowlanego z branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również wyrobów niespełniających norm jakościowych lub posiadających uszkodzenia.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, organizacja i czynny udział w naradach i komisjach technicznych w trakcie realizacji inwestycji.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz protokolarne potwierdzenie usunięcia wad.

- Uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorem projektu, Zamawiającym i ewentualnie przyszłym użytkownikiem.

- Weryfikacja kosztorysów przedstawianych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji pod względem zgodności i poprawności od strony merytorycznej i rachunkowej, zatwierdzanie protokołów odbioru robót oraz sporządzanie w uzasadnionych przypadkach protokołów konieczności. W przypadku sporządzenia protokołu konieczności Inwestor Zastępczy zobowiązany jest wystąpić do Inwestora Bezpośredniego o podjęcie zobowiązania w stosunku do Generalnego Wykonawcy Inwestycji za wykonanie dodatkowych prac.

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

- Informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. Organizowanie cyklicznych Rad Budowy.

20. Prowadzenie pełnych rozliczeń inwestycji z instytucjami dofinansowującymi

w  zakresie prac objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO,

w  tym:

a) przygotowanie wniosków o płatność,

b) monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwłoczne informowanie

Zamawiającego  o zaistniałych nieprawidłowościach,

21. Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z uwzględnieniem przyjętych wskaźników

monitoringowych zadania ( wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania ), sporządzanie informacji o przebiegu realizacji inwestycji i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminach zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem.

22. Dokonanie odbioru końcowego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie każdej

oddawanej części obiektu oraz całości obiektu.

W ramach tych czynności Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia

zobowiązuje się do:

-     stwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego,

- organizowania odbioru i przekazania zakończonej części zadania lub całego

zadania,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie całości

inwestycji  lub poszczególnych zakończonych części realizowanej inwestycji,

- przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji

powykonawczej  w tym inwentaryzacji geodezyjnej po realizacji inwestycji,

23. Sporządzenie pełnego końcowego rozliczenia finansowego realizowanego zadania

z  przygotowaniem i sprawdzeniem dokumentów do przekazania na majątek

zamawiającego.

24. Dochodzenie oraz egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy Inwestycji należnych

odszkodowań lub kar umownych za nienależyte wykonanie lub nieterminowe

wykonanie zobowiązań umownych.